THIẾT KẾ BACKLOG CHO TÍNH NĂNG THEO DÕI CHUYẾN GHÉP

Phần 1 – Thiết kế Epic, Feature và User Story

1. Epic

EPIC: Theo dõi chuyến ghép minh bạch

Giúp khách hàng biết xe đang ở đâu, thứ tự đón khách và cách xử lý khi chuyến đi gặp vấn đề.

2. Phân rã Backlog

Feature 1: Theo dõi tiến trình chuyến ghép

- US-01: As a khách hàng đi xe ghép, I want xem trạng thái chuyến và thứ tự đón khách, So that biết khi nào đến lượt mình.

- US-02: As a khách hàng đi xe ghép, I want xem vị trí xe và thời gian dự kiến xe đến đón, So that chủ động chuẩn bị trước khi xe đến.

Feature 2: Cập nhật thông tin và hỗ trợ khách hàng

- US-03: As a khách hàng đi xe ghép, I want nhận thông báo khi trạng thái chuyến thay đổi, So that luôn nắm được tiến trình chuyến đi.

- US-04: As a khách hàng đi xe ghép, I want xem hướng dẫn và liên hệ hỗ trợ khi chuyến gặp sự cố, So that biết cách xử lý khi xe đến muộn hoặc không tìm thấy mình.

Phần 2 – Sắp xếp Product Backlog theo D.E.E.P

1. Thứ tự ưu tiên

| Ưu tiên | User Story | Ước tính | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01: Xem trạng thái và thứ tự đón | 2 ngày | Giải quyết trực tiếp vấn đề khách không biết khi nào đến lượt mình. |
| 2 | US-02: Xem vị trí xe và thời gian dự kiến | 3 ngày | Giúp khách biết xe đang ở đâu và khi nào đến đón. |
| 3 | US-03: Nhận thông báo khi trạng thái thay đổi | 2 ngày | Giúp khách cập nhật thông tin mà không phải liên tục mở ứng dụng. |
| 4 | US-04: Hướng dẫn và liên hệ hỗ trợ | 2 ngày | Giúp khách biết cách xử lý khi chuyến đi gặp sự cố. |

Ước tính trên là dự kiến ban đầu, cần được Developers xem xét và thống nhất trước khi lập kế hoạch Sprint.

2. Áp dụng D.E.E.P

- Detailed appropriately: US-02 cần được làm rõ nhất trước khi thực hiện vì phụ thuộc dữ liệu vị trí từ đối tác bản đồ. Cần xác định cách cập nhật vị trí, tính thời gian đến và cách hiển thị khi thiếu dữ liệu.

- Estimated: Các User Story đã có ước tính sơ bộ để đội cân nhắc khối lượng công việc.

- Emergent: Product Backlog có thể bổ sung hoặc thay đổi khi khách hàng phản hồi hoặc phát sinh vấn đề mới.

- Prioritized: Các Story được sắp xếp theo giá trị mang lại cho khách hàng, không phải theo thứ tự dễ lập trình.

Cả 4 User Story có phạm vi tương đối nhỏ, giá trị rõ ràng và có thể kiểm thử riêng. Trước khi đưa vào Sprint, đội cần thống nhất thêm tiêu chí nghiệm thu để bảo đảm các Story đáp ứng INVEST.

Phần 3 – Xử lý tình huống

Tình huống 1: Burndown Chart đi ngang 3 ngày

Dấu hiệu: Đường công việc còn lại thực tế nằm ngang trong 3 ngày, trong khi đường lý tưởng tiếp tục giảm. Điều này cho thấy đội chưa hoàn thành thêm công việc như dự kiến.

Người xử lý: Developers kiểm tra nguyên nhân tại Daily Scrum; Scrum Master hỗ trợ tháo gỡ trở ngại; Product Owner làm việc với đối tác liên quan đến yêu cầu và thứ tự ưu tiên.

Cách xử lý: Đội liên hệ đối tác bản đồ để thúc đẩy bàn giao dữ liệu, đồng thời đánh giá ảnh hưởng đến Sprint Goal. Nếu cần, Product Owner và Developers trao đổi để điều chỉnh phạm vi Sprint phù hợp, có thể tập trung vào US-01 hoặc US-03 trong lúc chờ dữ liệu, miễn là vẫn hướng tới Sprint Goal. Đội không được tự ý kéo dài Sprint hoặc báo cáo công việc chưa hoàn thành là đã xong.

Tình huống 2: Đức muốn đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog

Người xử lý: Product Owner và Developers trao đổi với Đức để thống nhất phạm vi Sprint.

Cách xử lý: Không đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog vì Epic quá lớn và chưa đủ chi tiết để thực hiện trong một Sprint. Product Owner sắp xếp ưu tiên Product Backlog, còn Developers chọn số User Story phù hợp với năng lực của đội và lập kế hoạch hoàn thành trong Sprint.